# TALENTO TECH 2025-MINTIC

Contexto específico de aplicación del proyecto (Marque con una X)

## Cohorte presencial G339

Año: 2025
 Ejecutor: Luis Fernando Gallego Henao
 Mentor: Julián Buitrago

## Nombre del Proyecto (y del producto/servicio):

TurisCaldas AI - Asistente Inteligente para el Turismo en Caldas

Departamento de residencia del estudiante: Caldas

Municipio de residencia del estudiante: [Tu municipio]

Rural: (Marque con una X)

| SI | NO |
| --- | --- |
|  | X |

Vereda o Corregimiento: N/A

## Autor(es):

| No. | Nombres y Apellidos | Tipo de identificación | No. identificación | Curso | Nivel | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JUAN ALEJANDRO RAMIREZ | CEDULA | 1053.772.006 | Inteligencia Artificial | Explorador | Presencial |

## Palabras clave:

| Palabra clave 1 | Inteligencia artificial | | Palabra clave 2 | Turismo sostenible | | Palabra clave 3 | Procesamiento lenguaje natural | | Palabra clave 4 | Recomendación personalizada |

## Planteamiento del problema que solucionará el producto/servicio:

El departamento de Caldas posee una riqueza turística excepcional que incluye el Paisaje Cultural Cafetero (Patrimonio de la Humanidad UNESCO), el Nevado del Ruiz, pueblos patrimoniales como Salamina, termales naturales, biodiversidad única y tradiciones culturales. Sin embargo, los turistas nacionales e internacionales enfrentan dificultades para:

- Planificar itinerarios personalizados que integren múltiples actores turísticos (hospedaje, alimentación, transporte, guías, actividades)

- Acceder a información actualizada y confiable sobre establecimientos registrados en el RNT (Registro Nacional de Turismo)

- Descubrir experiencias auténticas según sus intereses específicos (cultural, gastronómico, aventura, bienestar, histórico)

- Conectar con emprendedores locales de turismo rural y comunitario

- Recibir recomendaciones en tiempo real considerando factores como clima, temporada, presupuesto y preferencias

Esto resulta en una experiencia turística fragmentada, sub-aprovechamiento del potencial económico local y oportunidades perdidas para emprendedores turísticos de la región.

TurisCaldas AI propone desarrollar un asistente virtual inteligente basado en IA que integre datos abiertos, APIs turísticas y aprendizaje automático para ofrecer recomendaciones personalizadas, planificación inteligente de rutas y conexión directa con prestadores de servicios turísticos en el departamento de Caldas.

## Pertinencia del proyecto TI:

El proyecto es altamente pertinente porque:

A nivel tecnológico: Aplica tecnologías de vanguardia en IA, específicamente:

- Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para interacción conversacional

- Sistemas de recomendación basados en filtrado colaborativo y contenido

- Análisis de sentimientos de reseñas y experiencias turísticas

- Integración de APIs y datos abiertos gubernamentales

- Geolocalización y optimización de rutas mediante algoritmos de IA

A nivel económico: Impulsa el emprendimiento turístico caldense mediante:

- Visibilidad digital para pequeños prestadores de servicios

- Democratización del acceso al mercado turístico

- Conexión directa entre turistas y emprendedores locales

- Apoyo a la reactivación económica post-pandemia del sector turismo

A nivel social: Promueve el turismo sostenible y comunitario:

- Distribución equitativa de beneficios turísticos en zonas rurales

- Preservación del patrimonio cultural e histórico

- Generación de empleos locales

- Fortalecimiento de la identidad caldense

A nivel educativo: Permite aprender y aplicar conceptos fundamentales de IA en un contexto real, con impacto social y económico tangible en la región.

## Estado del Arte de productos/servicios existentes y ventajas comparativas:

| Producto | Fabricante/País | Ventaja frente a mi producto | Ventaja de mi producto | Competidor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Google Travel | Google (EE.UU.) | Plataforma global consolidada, amplia cobertura | Especialización en Caldas, datos locales actualizados, inclusión de emprendimientos no registrados en grandes plataformas | Indirecto |
| TripAdvisor | TripAdvisor LLC (EE.UU.) | Base de datos global masiva, comunidad establecida | Foco en turismo sostenible local, conexión directa con prestadores, información cultural profunda | Indirecto |
| Despegar/Booking | Despegar.com (Argentina) / Booking.com (Países Bajos) | Infraestructura de reservas robusta, cobertura amplia | Sin comisiones para pequeños emprendedores, priorización de turismo comunitario, recomendaciones basadas en IA personalizada | Indirecto |
| Apps turísticas regionales (VisitColombia, GuiaTuristica) | Colombia | Información de múltiples regiones | Especialización exclusiva en Caldas, integración con RNT local, IA conversacional, actualizaciones en tiempo real | Directo |
| TurisCaldas AI (propuesta) | Colombia - Caldas | --- | Asistente IA conversacional, personalización avanzada, integración múltiples fuentes de datos, gratuito para usuarios y microempresarios | --- |

## Marco Legal y Ético:

El proyecto se fundamenta en:

Marco Legal:

- Ley 1712 de 2014 (Transparencia y Acceso a Información Pública): Uso de datos abiertos gubernamentales

- Ley 1581 de 2012 (Habeas Data): Protección de datos personales de usuarios

- Ley 300 de 1996 (Ley General de Turismo): Marco normativo del sector turístico

- Registro Nacional de Turismo (RNT) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Fuente oficial de prestadores legalmente constituidos

- Decreto 2119 de 2018: Plataformas digitales de intermediación de servicios turísticos

Fuentes de datos legales:

- Portal Datos Abiertos Colombia (www.datos.gov.co)

- Registro Nacional de Turismo - RNT

- API-Colombia (https://api-colombia.com)

- Datos abiertos MinCIT

- Información pública de entidades de turismo de Caldas

Marco Ético:

- Privacidad: No se recopilan datos sensibles sin consentimiento explícito

- Transparencia: Las recomendaciones de la IA son explicables y auditables

- Equidad: El algoritmo no discrimina por tamaño, ubicación o capacidad económica del prestador

- Sostenibilidad: Promoción de prácticas turísticas responsables con el medio ambiente y las comunidades

- Veracidad: Información verificada, no se permiten reseñas falsas o información engañosa

- Accesibilidad: Interfaz inclusiva para personas con discapacidad

## ANÁLISIS DE RIESGOS:

### 1. Riesgo de calidad y actualización de datos

Descripción: Los datos de establecimientos turísticos pueden estar desactualizados o ser incompletos.
 Impacto: Medio-Alto
 Mitigación:

- Implementar sistema de validación colaborativa (usuarios reportan cambios)

- Actualización periódica desde fuentes oficiales (RNT)

- Alianza con Cámara de Comercio y Secretaría de Turismo de Caldas

- Verificación manual inicial de datos críticos

### 2. Riesgo de sesgo en recomendaciones de IA

Descripción: El modelo podría favorecer establecimientos con más datos históricos o recursos digitales.
 Impacto: Medio
 Mitigación:

- Algoritmo de "arranque justo" para nuevos emprendimientos

- Diversificación forzada en recomendaciones

- Auditoría periódica del comportamiento del modelo

- Peso especial a criterios de turismo sostenible y comunitario

### 3. Riesgo tecnológico: escalabilidad y rendimiento

Descripción: El sistema puede colapsar con alto tráfico en temporadas altas.
 Impacto: Medio
 Mitigación:

- Arquitectura cloud escalable (AWS, Google Cloud, Azure)

- Implementación de caché para consultas frecuentes

- Optimización de consultas a bases de datos

- Monitoreo continuo de rendimiento

### 4. Riesgo de dependencia de APIs externas

Descripción: Cambios o caídas en APIs de terceros (mapas, clima, transporte).
 Impacto: Bajo-Medio
 Mitigación:

- Servicios de respaldo alternativos

- Caché de datos críticos

- Manejo robusto de errores con mensajes claros al usuario

- Documentación de todas las dependencias

### 5. Riesgo de adopción y uso

Descripción: Los usuarios o emprendedores pueden no adoptar la plataforma.
 Impacto: Alto
 Mitigación:

- Interfaz ultra-intuitiva, no requiere conocimientos técnicos

- Capacitaciones a prestadores turísticos

- Campaña de socialización con gobernación y alcaldías

- Versión móvil responsive y app nativa progresiva

- Programa de embajadores (guías turísticos, hoteleros)

### 6. Riesgo ético: mal uso de datos personales

Descripción: Violación involuntaria de privacidad de usuarios.
 Impacto: Alto
 Mitigación:

- Política de privacidad clara y visible

- Minimización de datos: solo se solicita información esencial

- Cifrado de datos sensibles

- Cumplimiento estricto de Ley 1581 de 2012

- Auditoría legal antes del lanzamiento

### 7. Riesgo operativo: mantenimiento del proyecto

Descripción: Falta de recursos o personal para mantener el sistema post-desarrollo.
 Impacto: Alto
 Mitigación:

- Búsqueda de aliados estratégicos (universidades, cámaras de comercio)

- Modelo de sostenibilidad: posibles servicios premium para grandes hoteles

- Documentación exhaustiva del código

- Licencia open source para continuidad comunitaria

- Presentación a convocatorias de innovación (Apps.co, MinCIT)

## Objetivo General:

Desarrollar un asistente virtual inteligente basado en IA que integre procesamiento de lenguaje natural, sistemas de recomendación y análisis de datos para facilitar la planificación personalizada de experiencias turísticas en Caldas, conectando turistas con prestadores de servicios locales y promoviendo el turismo sostenible en la región.

## Objetivos Específicos:

- Recopilar e integrar datos del Registro Nacional de Turismo (RNT), datos abiertos de Colombia, APIs turísticas y fuentes locales sobre hospedaje, alimentación, transporte, guías, atractivos y eventos en Caldas.

- Implementar un modelo de procesamiento de lenguaje natural (NLP) que permita interacciones conversacionales en español para consultas turísticas mediante chatbot o asistente de voz.

- Desarrollar un sistema de recomendación inteligente basado en algoritmos de aprendizaje automático que personalice sugerencias según preferencias del usuario (turismo cultural, gastronómico, aventura, bienestar, histórico, etc.).

- Crear un optimizador de rutas turísticas que utilice geolocalización y algoritmos de IA para planificar itinerarios eficientes considerando tiempo, presupuesto, clima y distancias.

- Implementar análisis de sentimientos en reseñas y experiencias compartidas para mejorar la calidad de las recomendaciones.

- Diseñar una interfaz web responsive y progressive web app (PWA) accesible, intuitiva y multilingüe (español-inglés inicialmente).

- Validar el prototipo con usuarios reales (turistas y prestadores de servicios) para ajustar funcionalidades según retroalimentación.

- Socializar el proyecto con actores del ecosistema turístico de Caldas (Secretaría de Turismo, Cámara de Comercio, emprendedores, asociaciones) y presentar resultados.

## Metodología:

El proyecto se desarrollará siguiendo una metodología ágil (Scrum) con sprints semanales:

### FASE 1: Investigación y Documentación (Semana 1)

- Investigación sobre turismo en Caldas: actores, problemáticas, oportunidades

- Revisión del estado del arte en IA aplicada al turismo

- Estudio de APIs disponibles y fuentes de datos

- Definición de casos de uso y personas (arquetipos de usuarios)

- Documentación de requisitos funcionales y no funcionales

### FASE 2: Diseño de Arquitectura y Recolección de Datos (Semana 1-2)

- Diseño de arquitectura del sistema (frontend, backend, IA, base de datos)

- Recopilación de datos del RNT, datos abiertos Colombia, API-Colombia

- Web scraping ético de información turística pública (TripAdvisor, portales oficiales)

- Limpieza, normalización y estructuración de datos

- Diseño de base de datos (PostgreSQL/MongoDB)

- Selección de stack tecnológico definitivo

### FASE 3: Desarrollo de Modelos de IA (Semana 2-4)

- NLP Conversacional:

  - Entrenamiento/fine-tuning de modelo de lenguaje (GPT-3.5, LLaMA2, Claude API)

  - Implementación de intents turísticos (búsqueda, recomendación, información)

  - Integración con plataforma de chatbot (Rasa, Dialogflow, o custom)

- Sistema de Recomendación:

  - Implementación de filtrado colaborativo y basado en contenido

  - Modelo híbrido con embeddings de características turísticas

  - Algoritmo de diversificación para evitar cámaras de eco

- Optimización de Rutas:

  - Integración con Google Maps API / OpenStreetMap

  - Algoritmo de planificación de itinerarios (TSP optimizado)

  - Consideración de restricciones (tiempo, presupuesto, intereses)

- Análisis de Sentimientos:

  - Modelo de clasificación de reseñas (positivo/negativo/neutral)

  - Extracción de aspectos relevantes (comida, servicio, limpieza, ubicación)

### FASE 4: Desarrollo de Frontend y Backend (Semana 3-4)

- Frontend:

  - Interfaz de usuario con React.js / Vue.js

  - Diseño UX/UI intuitivo y atractivo

  - Componentes: chat, mapa interactivo, tarjetas de recomendaciones, perfil usuario

  - PWA para uso offline básico

- Backend:

  - API RESTful con Node.js/Express o Python/FastAPI

  - Integración con modelos de IA

  - Gestión de usuarios y sesiones

  - Sistema de búsqueda y filtrado avanzado

### FASE 5: Integración, Pruebas y Validación (Semana 4-5)

- Integración de todos los componentes

- Pruebas unitarias, de integración y end-to-end

- Pruebas de usabilidad con usuarios reales (mínimo 10 personas)

- Ajustes según retroalimentación

- Optimización de rendimiento

- Pruebas de seguridad básicas

### FASE 6: Despliegue y Socialización (Semana 5)

- Despliegue en servidor cloud (Vercel, Netlify, Railway, AWS)

- Configuración de dominio y SSL

- Documentación técnica y de usuario

- Video demo del producto

- Presentación a stakeholders (mentor, compañeros, entidades turísticas)

- Elaboración de informe final

## Plazo de Ejecución:

| SEMANAS | DÍAS |
| --- | --- |
| 5 | 35 |

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Diagrama de Gantt):

| No. | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definición de Objetivos y Alcance | X |  |  |  |  | Campista |
| 2 | Investigación Turismo Caldas y IA | X |  |  |  |  | Campista |
| 3 | Evaluación de Riesgos | X |  |  |  |  | Campista |
| 4 | Análisis Legal y Ético | X |  |  |  |  | Campista |
| 5 | Diseño de Arquitectura del Sistema | X | X |  |  |  | Campista |
| 6 | Recolección y Limpieza de Datos | X | X |  |  |  | Campista |
| 7 | Configuración de Entorno de Desarrollo |  | X |  |  |  | Campista |
| 8 | Desarrollo Modelo NLP Conversacional |  | X | X |  |  | Campista |
| 9 | Desarrollo Sistema de Recomendación |  | X | X |  |  | Campista |
| 10 | Desarrollo Optimizador de Rutas |  |  | X |  |  | Campista |
| 11 | Desarrollo Análisis de Sentimientos |  |  | X |  |  | Campista |
| 12 | Desarrollo Frontend (UI/UX) |  |  | X | X |  | Campista |
| 13 | Desarrollo Backend (API) |  |  | X | X |  | Campista |
| 14 | Integración de Componentes |  |  |  | X |  | Campista |
| 15 | Pruebas y Validación con Usuarios |  |  |  | X | X | Campista |
| 16 | Ajustes y Optimización |  |  |  |  | X | Campista |
| 17 | Despliegue en Producción |  |  |  |  | X | Campista |
| 18 | Documentación Final |  |  |  |  | X | Campista |
| 19 | Socialización y Presentación |  |  |  |  | X | Campista |

## STACK TECNOLÓGICO PROPUESTO:

### Frontend:

- Framework: React.js con TypeScript

- UI Components: Tailwind CSS + Shadcn/UI

- Mapas: Leaflet.js o Google Maps API

- Estado: Zustand / Redux Toolkit

- PWA: Workbox

### Backend:

- Framework: Python FastAPI o Node.js Express

- Base de Datos: PostgreSQL (datos estructurados) + MongoDB (datos no estructurados)

- ORM: SQLAlchemy (Python) / Prisma (Node)

- Autenticación: JWT + OAuth2

### Inteligencia Artificial:

- NLP:

  - Anthropic Claude API (conversación)

  - Hugging Face Transformers (local)

  - SpaCy (análisis lingüístico español)

- Recomendación:

  - Scikit-learn (algoritmos tradicionales)

  - PyTorch / TensorFlow (redes neuronales)

  - Surprise library (sistemas de recomendación)

- Análisis Sentimientos:

  - VADER / TextBlob (español)

  - Fine-tuned BERT-es

### APIs Externas:

- Datos Abiertos Colombia: https://www.datos.gov.co

- API-Colombia: https://api-colombia.com

- RNT MinCIT: (Si disponible vía API)

- Google Maps API / OpenStreetMap

- OpenWeatherMap API: Clima en tiempo real

- Transporte: API de transporte local (si existe)

### DevOps:

- Versionamiento: Git + GitHub

- CI/CD: GitHub Actions

- Hosting Frontend: Vercel / Netlify

- Hosting Backend: Railway / Render / AWS EC2

- Monitoreo: Sentry (errores) + Google Analytics

## FUENTES DE DATOS IDENTIFICADAS:

### 1. Datos Abiertos Oficiales:

- Registro Nacional de Turismo (RNT): https://www.datos.gov.co/Comercio-Industria-y-Turismo/Registro-Nacional-de-Turismo-RNT/thwd-ivmp

  - Prestadores de servicios turísticos legalmente registrados

  - Información: nombre, tipo de servicio, ubicación, contacto

- Atractivos Turísticos: https://www.datos.gov.co/Comercio-Industria-y-Turismo/Atractivos-tur-sticos/fsex-j46t

  - Sitios de interés turístico en Colombia

  - Descripción, ubicación, tipo de atractivo

- API-Colombia: https://api-colombia.com

  - Información geográfica: departamentos, municipios, regiones

  - Atracciones turísticas nacionales

  - Sin necesidad de autenticación

### 2. Datos a Crear/Recopilar:

- Base de datos local de Caldas:

  - Emprendimientos turísticos rurales no registrados en RNT

  - Eventos culturales y festividades (Feria de Manizales, Carnaval de Riosucio)

  - Rutas turísticas temáticas (café, termales, páramos)

  - Gastronomía típica y restaurantes locales

- Recopilación mediante:

  - Alianzas con Secretaría de Turismo de Caldas

  - Información de portales turísticos oficiales

  - Web scraping ético de TripAdvisor, Google Maps (solo info pública)

  - Encuestas a prestadores de servicios

  - Crowdsourcing: usuarios aportan información

### 3. APIs Complementarias:

- Clima: OpenWeatherMap API (predicciones para planificación)

- Transporte: Google Directions API (rutas y tiempos)

- Imágenes: Unsplash API / Pexels API (fotos de Caldas)

- Traducción: Google Translate API o DeepL API (multilingüe)

## FUNCIONALIDADES CLAVE DEL SISTEMA:

### Para Turistas:

- Chatbot Conversacional: "Quiero visitar Caldas 3 días, me gusta el café y las termales, presupuesto $500.000"

- Recomendaciones Personalizadas: Sugerencias de hoteles, restaurantes, actividades según perfil

- Planificador de Itinerarios: Ruta optimizada día a día con tiempos y costos

- Explorador de Categorías: Filtros por tipo de turismo (cultural, gastronómico, aventura, etc.)

- Mapa Interactivo: Visualización geoespacial de atractivos y servicios

- Información Detallada: Horarios, precios, contacto, reseñas, fotos

- Modo Offline: Acceso a información descargada previamente

- Multilingüe: Español e inglés inicialmente

### Para Prestadores de Servicios:

- Perfil de Emprendimiento: Registro y gestión de información

- Dashboard Básico: Estadísticas de visitas y consultas

- Actualización de Datos: Precios, disponibilidad, eventos

- Solicitud de Reseñas: Invitación automática a clientes

- Visibilidad Equitativa: Todos tienen oportunidad de aparecer en recomendaciones

### Analítica (Interno):

- Dashboard administrativo con métricas de uso

- Análisis de patrones de búsqueda y preferencias

- Identificación de gaps en la oferta turística

- Reportes para toma de decisiones de políticas públicas

## MODELO DE SOSTENIBILIDAD:

### Fase Inicial (MVP - Meses 1-6):

- Completamente gratuito para usuarios y prestadores

- Financiación mediante convocatorias (MinTIC, Apps.co, iNNpulsa)

- Apoyo de universidades o entidades públicas

### Fase de Crecimiento (Meses 6-24):

- Freemium para prestadores:

  - Perfil básico: gratuito

  - Perfil premium: destacados, estadísticas avanzadas, fotos ilimitadas ($50.000/mes)

- Alianzas estratégicas: Comisión pequeña por reservas concretadas (5-10%)

- Publicidad responsable: Espacios publicitarios discretos de grandes marcas turísticas

### Largo Plazo:

- Licenciamiento: Venta del modelo a otros departamentos de Colombia

- Servicios B2B: Reportes de inteligencia turística para gobernaciones y empresas

- Consultoría: Asesoría en transformación digital turística

## IMPACTO ESPERADO:

### Económico:

- Incremento del 20% en visibilidad de pequeños emprendimientos turísticos locales

- Aumento del 15% en tiempo de estadía promedio de turistas en Caldas

- Generación de 50+ empleos indirectos en el sector turístico

- Democratización del acceso al mercado digital

### Social:

- 500+ usuarios activos en los primeros 6 meses

- 100+ prestadores de servicios registrados

- Fortalecimiento de economías rurales

- Preservación y difusión del patrimonio cultural caldense

### Tecnológico:

- Referente de innovación en turismo inteligente en Colombia

- Plataforma replicable en otros territorios

- Formación de talento local en IA aplicada

- Contribución al ecosistema de datos abiertos

### Ambiental:

- Promoción de turismo sostenible y responsable

- Optimización de rutas (menor huella de carbono)

- Visibilización de reservas naturales y ecoturismo

## Bibliografía:

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) - Política de Turismo Sostenible y Registro Nacional de Turismo (RNT)

  - https://www.mincit.gov.co/

- Datos Abiertos Colombia - Portal oficial de datos públicos

  - https://www.datos.gov.co/

- API-Colombia - API open source de datos de Colombia

  - https://api-colombia.com/

- Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

- Ley 1581 de 2012 - Ley de Protección de Datos Personales (Habeas Data)

- Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo de Colombia

- UNESCO - Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (Patrimonio Mundial)

  - https://whc.unesco.org/en/list/1121/

- Secretaría de Turismo de Caldas - Datos y estrategias de turismo departamental

- Jurafsky, D. & Martin, J.H. - "Speech and Language Processing" (NLP fundamentals)

- Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. - "Recommender Systems Handbook" (2015)

- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. - "Deep Learning" (2016)

- TensorFlow Documentation - https://www.tensorflow.org/

- Hugging Face Transformers - https://huggingface.co/docs/transformers/

- FastAPI Documentation - https://fastapi.tiangolo.com/

- React Documentation - https://react.dev/

- OpenStreetMap & Leaflet.js - Herramientas de mapas open source

- Tripadvisor & Google Travel - Benchmark de plataformas turísticas

## Link del Repositorio:

🔗 GitHub: JuanAlejandroErreEse/IA_G339

📱 Demo (futuro): https://turiscaldas.app

## ANEXOS:

### A. Casos de Uso Detallados:

Caso 1: Turista Nacional Busca Plan de Fin de Semana

- Usuario: María, 32 años, Bogotá

- Consulta al chatbot: "Quiero ir a Caldas este fin de semana, me gustan las termales y el café, tengo $800.000"

- Sistema:

  - Analiza preferencias (bienestar + gastronómico)

  - Consulta clima del fin de semana

  - Recomienda: Hotel en Manizales, visita a Termales del Ruiz, tour cafetero en Hacienda Venecia

  - Genera itinerario optimizado con tiempos y costos

  - Ofrece contacto directo con prestadores

Caso 2: Turista Extranjero Planea Viaje Largo

- Usuario: John, 45 años, Estados Unidos

- Consulta: "I want to visit Caldas for 5 days, interested in coffee culture and colonial history"

- Sistema:

  - Detecta idioma inglés, responde en inglés

  - Recomienda: Salamina (pueblo patrimonio), Aguadas, Manizales

  - Sugiere tours culturales y museos de café

  - Incluye festividades si coinciden con fechas

  - Recomienda guías bilingües registrados en RNT

Caso 3: Emprendedor Local Registra su Negocio

- Usuario: Pedro, dueño de finca cafetera turística rural

- Acción: Crea perfil en TurisCaldas AI

- Sistema:

  - Formulario sencillo con información básica

  - Geolocalización automática

  - Subida de fotos y descripción

  - Verificación de datos (manual o automática)

  - Activación inmediata del perfil

  - Comienza a aparecer en recomendaciones según relevancia

### B. Arquitectura Técnica del Sistema:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    CAPA DE PRESENTACIÓN                      │

│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐      │

│  │   Web App    │  │  Mobile PWA  │  │  Chatbot UI  │      │

│  │  (React.js)  │  │  (Responsive)│  │  (WhatsApp)  │      │

│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

↓ API REST

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    CAPA DE APLICACIÓN                        │

│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐      │

│  │   API REST   │  │ Auth Service │  │ Notification │      │

│  │  (FastAPI)   │  │    (JWT)     │  │   Service    │      │

│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  CAPA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL             │

│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐      │

│  │ NLP Engine   │  │Recommendation│  │  Route Opt.  │      │

│  │ (Claude API) │  │   System     │  │  Algorithm   │      │

│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘      │

│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐                         │

│  │  Sentiment   │  │  ML Models   │                         │

│  │  Analysis    │  │  Training    │                         │

│  └──────────────┘  └──────────────┘                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      CAPA DE DATOS                           │

│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐      │

│  │  PostgreSQL  │  │   MongoDB    │  │    Redis     │      │

│  │(Estructurado)│  │(Reseñas/Logs)│  │   (Caché)    │      │

│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘      │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  FUENTES DE DATOS EXTERNAS                   │

│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐      │

│  │   RNT API    │  │  API-Colombia│  │ Google Maps  │      │

│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘      │

│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐                         │

│  │OpenWeatherMap│  │ Datos Abiertos│                        │

│  └──────────────┘  └──────────────┘                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

### C. Esquema de Base de Datos (Simplificado):

Entidades Principales:

- usuarios

  - id, nombre, email, contraseña_hash, idioma_preferido, fecha_registro

- prestadores_servicios

  - id, nombre_negocio, tipo_servicio, descripción, dirección, coordenadas_gps, telefono, email, sitio_web, registro_rnt, calificacion_promedio, fotos[]

- atractivos_turisticos

  - id, nombre, tipo_atractivo, descripción, municipio, coordenadas_gps, horarios, precio_entrada, fotos[]

- reseñas

  - id, usuario_id, prestador_id, calificacion, comentario, fecha, sentimiento_analizado

- preferencias_usuario

  - id, usuario_id, tipos_turismo_favoritos[], presupuesto_promedio, idioma

- interacciones_chatbot

  - id, usuario_id, consulta, respuesta, fecha, satisfaccion

- itinerarios_generados

  - id, usuario_id, fecha_inicio, fecha_fin, actividades[], presupuesto_total

### D. Flujo de Recomendación con IA:

1. Usuario consulta: "Quiero actividades de aventura en Caldas"

↓

2. NLP Engine procesa consulta:

- Intent: búsqueda_actividades

- Entidades: tipo=aventura, ubicación=Caldas

↓

3. Sistema de Recomendación:

- Filtra prestadores: tipo_servicio=aventura

- Calcula scores:

* Relevancia temática (0.4)

* Calificaciones usuarios (0.3)

* Cercanía geográfica (0.2)

* Diversidad (0.1)

- Aplica filtros: presupuesto, disponibilidad

↓

4. Generación de respuesta:

- Top 5 recomendaciones personalizadas

- Explicación de por qué se recomiendan

- Opciones de contacto directo

↓

5. Usuario interactúa:

- Hace clic en opción → se registra interacción

- Sistema aprende para futuras recomendaciones

### E. Plan de Validación y Métricas de Éxito:

Métricas Técnicas:

- Tiempo de respuesta del chatbot: < 2 segundos

- Precisión del sistema de recomendación: > 75%

- Tasa de error de la API: < 5%

- Disponibilidad del sistema: > 99%

Métricas de Negocio:

- Usuarios registrados: 500 en 6 meses

- Prestadores registrados: 100 en 6 meses

- Consultas exitosas: > 1000 mensuales

- Tasa de conversión (consulta → contacto): > 30%

Métricas de Satisfacción:

- NPS (Net Promoter Score): > 50

- Rating promedio de la app: > 4.0/5.0

- Tasa de retención de usuarios: > 40% mes a mes

Validación con Usuarios:

- Fase 1: 10 usuarios beta (semana 4)

- Fase 2: 50 usuarios piloto (semana 5)

- Método: Entrevistas, encuestas SUS, análisis de comportamiento

### F. Consideraciones de Accesibilidad:

El sistema cumplirá con WCAG 2.1 nivel AA:

- Contraste de colores suficiente

- Navegación por teclado completa

- Etiquetas ARIA para lectores de pantalla

- Texto alternativo en todas las imágenes

- Tamaños de fuente ajustables

- Subtítulos en videos (si se incluyen)

- Formularios con etiquetas claras

### G. Plan de Difusión y Socialización:

Stakeholders Clave:

- Secretaría de Turismo de Caldas

- Cámara de Comercio de Manizales

- COTELCO (Asociación Hotelera)

- Asociación de Guías Turísticos

- Universidades locales (Universidad de Caldas, Universidad Nacional Sede Manizales, Universidad Autónoma)

- Medios de comunicación (La Patria, radio local)

Actividades:

- Presentación en evento de cierre Talento Tech

- Talleres con prestadores de servicios (2 sesiones)

- Pitch en eventos de emprendimiento local

- Publicación en redes sociales del proyecto

- Artículo en medios locales

- Video demo en YouTube y redes

### H. Próximos Pasos Post-Proyecto:

Corto Plazo (3 meses):

- Aplicar a convocatoria Apps.co MinTIC

- Conseguir alianza con Secretaría de Turismo

- Implementar versión móvil nativa (iOS/Android)

- Agregar más categorías de turismo

Mediano Plazo (6-12 meses):

- Expandir a departamentos vecinos (Risaralda, Quindío - Eje Cafetero completo)

- Implementar sistema de reservas integrado

- Agregar más idiomas (portugués, francés)

- Monetización sostenible

Largo Plazo (1-2 años):

- Cobertura nacional

- Alianza con ProColombia

- Exportación del modelo a otros países

- Funcionalidades de realidad aumentada

### I. Lecciones Aprendidas Esperadas:

Técnicas:

- Implementación práctica de NLP en español

- Desafíos de integrar múltiples fuentes de datos

- Optimización de modelos de IA con recursos limitados

- Arquitectura escalable para aplicaciones turísticas

De Negocio:

- Importancia de alianzas público-privadas

- Equilibrio entre gratuidad y sostenibilidad

- Adopción tecnológica en sectores tradicionales

- Validación temprana con usuarios reales

Personales:

- Gestión de proyectos complejos

- Trabajo con metodologías ágiles

- Comunicación con stakeholders diversos

- Impacto social de la tecnología

### J. Contribución al Desarrollo Regional:

Este proyecto aporta directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

- ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico (empleo en turismo)

- ODS 9: Industria, innovación e infraestructura (transformación digital)

- ODS 10: Reducción de desigualdades (acceso equitativo a mercado digital)

- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles (turismo responsable)

- ODS 12: Producción y consumo responsables (turismo sostenible)

Además, se alinea con:

- Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026

- Política de Turismo Sostenible del MinCIT

- Estrategia de Transformación Digital del DNP

- Plan de Desarrollo del Departamento de Caldas

## CONCLUSIÓN:

TurisCaldas AI representa una oportunidad única de aplicar tecnologías de inteligencia artificial de vanguardia para resolver problemáticas reales del sector turístico en Caldas, generando impacto económico, social y ambiental positivo.

El proyecto es técnicamente viable, cuenta con fuentes de datos disponibles, se enmarca legalmente, y tiene un potencial de escalabilidad y sostenibilidad claro. Más allá del componente tecnológico, busca democratizar el acceso al mercado turístico digital, fortalecer emprendimientos locales y preservar el patrimonio cultural caldense.

Este desarrollo permitirá adquirir competencias clave en IA aplicada, análisis de datos, desarrollo full-stack y emprendimiento tecnológico, mientras se contribuye al fortalecimiento del ecosistema turístico del departamento.

¡Es el momento de convertir la riqueza turística de Caldas en una experiencia inteligente, accesible y sostenible para todos!

Firma del Estudiante: _JUAN ALEJANDRO RAMIREZ________________________
 Fecha: _____13-11-2025____________________
 Firma del Mentor: _________________________
 Fecha: _________________________